SEMANA 10 DEL PROYECTO

AUTORES:

NICOLÁS DAVID GARCÍA LEGUIZAMO

JUAN PABLO HERNÁNDEZ CABALLERO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

BUCARAMANGA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	SEMANA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	1

1.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	1

1.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	1

1.3	EVIDENCIAS	1

1.4	OBSERVACIONES	2

2.	SEMANA 2 – INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	3

2.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	3

2.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	3

2.3	EVIDENCIAS	3

2.4	OBSERVACIONES	4

3.	SEMANA 3 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSAMBLE FÍSICO	5

3.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	5

3.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	5

3.3	EVIDENCIAS	5

3.4	OBSERVACIONES	5

4.	SEMANA 4 – PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA DEL SENSOR DHT11	6

4.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	6

4.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	6

4.3	EVIDENCIAS	6

4.4	OBSERVACIONES	6

5.	SEMANA 5 – IMPLEMENTACIÓN DE LA CONECTIVIDAD WIFI	7

5.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	7

5.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	7

5.3	EVIDENCIAS	7

5.4	OBSERVACIONES	7

6.	SEMANA 6 – INTEGRACIÓN CON THINGSPEAK	8

6.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	8

6.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	8

6.3	EVIDENCIAS	8

6.4	OBSERVACIONES	8

7.	SEMANA 7 – VISUALIZACIÓN DE DATOS Y RANGO DE CONFORT	9

7.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	9

7.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	9

7.3	EVIDENCIAS	9

7.4	OBSERVACIONES	9

8.	SEMANA 8 – ALERTAS DE CONFORT Y OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO	10

8.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	10

8.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	10

8.3	EVIDENCIAS	10

8.4	OBSERVACIONES	10

9.	SEMANA 9 – PRUEBAS DEL CIRCUITO Y DEMOSTRACIÓN (PROTOTIPO)	11

9.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	11

9.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	11

9.3	EVIDENCIAS	11

9.4	OBSERVACIONES	11

10.	SEMANA 10 – DOCUMENTACIÓN FINAL Y PANEL PARA CONSULTA	12

10.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	12

10.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	12

10.3	EVIDENCIAS	12

10.4	OBSERVACIONES	12

LISTA DE FIGUIRAS

Figura 1. Evidencias semana 1	1

Figura 2. Evidencias semana 2	3

Figura 3. Evidencias semana 3	5

Figura 4. Evidencias semana 4.	6

Figura 5. Evidencias semana 5.	7

Figura 6. Evidencias semana 6.	8

Figura 7. Evidencias Semana 7.	9

Figura 8. Evidencias Semana 8.	10

Figura 9. Evidencias semana 9.	11

Figura 10. Evidencias semana 10.	12

# SEMANA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el análisis inicial del problema. Se identificó que en el salón 411C no existía un registro objetivo de temperatura y humedad a lo largo del día. Las quejas de estudiantes y docentes se basaban solo en percepciones personales.

Se elaboró el título del proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos. Se construyeron el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos. Se identificaron los actores del sistema (sensor + ESP32, plataforma en la nube, directivos, docentes, estudiantes y personal de mantenimiento).

Se decidió que el proyecto sería de escala pequeña y de bajo costo, priorizando un prototipo funcional y demostrable.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

La principal dificultad fue delimitar el alcance. Se optó por un solo salón como referencia y por desarrollar un prototipo en lugar de una instalación definitiva.

## EVIDENCIAS

Figura 1. Evidencias semana 1

Fuente: Imagen independiente

## OBSERVACIONES

Esta semana sentó las bases conceptuales del proyecto.

# SEMANA 2 – INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se investigaron sensores de temperatura y humedad. Aunque el DHT22 ofrece mayor precisión, se decidió utilizar el DHT11 por disponibilidad. El DHT11 tiene una precisión aproximada de ±2 °C en temperatura y ±5 % en humedad, suficiente para un prototipo de demostración.

Se seleccionó el ESP32 por su WiFi integrado. Se eligió ThingSpeak como plataforma en la nube por ser gratuita y generar gráficas automáticamente.

Se diseñó la arquitectura IoT en cuatro capas: Percepción (DHT11 + ESP32), Red (WiFi), Procesamiento/Almacenamiento (ThingSpeak) y Aplicación (panel web).

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Se evaluó si usar MQTT o HTTP. Se optó por HTTP GET por su simplicidad con ThingSpeak.

## EVIDENCIAS

Figura 2. Evidencias semana 2

Fuente: Imagen independiente

## OBSERVACIONES

La investigación permitió definir claramente el flujo de datos y evitar compras innecesarias.

# SEMANA 3 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSAMBLE FÍSICO

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se adquirieron: ESP32 DevKit, sensor DHT11, cables Dupont, protoboard y cargador USB 5V.

Se realizó el montaje en protoboard:

- VCC del DHT11 → 3.3V del ESP32

- GND → GND

- DATA → GPIO 4

Se instaló Arduino IDE, se agregó el soporte para placas ESP32 y se instalaron las librerías DHT sensor library y Adafruit Unified Sensor.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

El ESP32 no era reconocido inicialmente. Se solucionó instalando el driver CH340.

## EVIDENCIAS

Figura 3. Evidencias semana 3

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

El ensamble es sencillo, pero las conexiones deben quedar firmes para evitar errores de lectura.

# SEMANA 4 – PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA DEL SENSOR DHT11

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se escribió el código para leer temperatura y humedad del DHT11. Los valores se mostraron en el Monitor Serial cada 2 segundos.

Se realizaron pruebas en diferentes condiciones y se documentaron los primeros valores obtenidos.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

En algunas ocasiones el sensor devolvía “nan”. Se solucionó reforzando las conexiones y aumentando el tiempo entre lecturas.

## EVIDENCIAS

Figura 4. Evidencias semana 4.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

Lograr lecturas estables del DHT11 fue el primer hito técnico importante.

# SEMANA 5 – IMPLEMENTACIÓN DE LA CONECTIVIDAD WIFI

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se agregó la conexión a WiFi. Se configuró el SSID y la contraseña. Se implementó un bucle de espera hasta lograr la conexión y se mostró la dirección IP asignada.

Se probaron diferentes redes y se documentó el comportamiento con señal débil.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Algunas redes institucionales tienen restricciones. Se utilizó una red de acceso libre o hotspot para las pruebas.

## EVIDENCIAS

Figura 5. Evidencias semana 5.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

La conectividad WiFi es el puente necesario entre el sensor y la nube.

# SEMANA 6 – INTEGRACIÓN CON THINGSPEAK

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se creó una cuenta en ThingSpeak y un canal con dos campos (Field 1: Temperatura, Field 2: Humedad). Se obtuvo la Write API Key.

Se modificó el código para enviar los datos cada 5 minutos mediante HTTP GET. Se verificó que los datos llegaran correctamente al canal.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Al inicio los datos no se reflejaban por un error en la API Key. Se corrigió y el envío funcionó.

## EVIDENCIAS

Figura 6. Evidencias semana 6.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

A partir de esta semana el sistema se convierte en un verdadero sistema IoT.

# SEMANA 7 – VISUALIZACIÓN DE DATOS Y RANGO DE CONFORT

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se configuraron las gráficas automáticas en ThingSpeak. Se analizaron los datos de varios días de prueba.

Se definió el rango de confort para un ambiente de estudio: 20–24 °C y 40–60 % de humedad relativa.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Con el intervalo de 5 minutos las gráficas tienen menos puntos, pero se priorizó la estabilidad del plan gratuito.

## EVIDENCIAS

Figura 7. Evidencias Semana 7.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

Las gráficas permiten interpretar el comportamiento del ambiente de forma clara.

# SEMANA 8 – ALERTAS DE CONFORT Y OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se agregó lógica de alertas cuando la temperatura o la humedad salen del rango de confort. Se mejoró el manejo de errores (sensor, WiFi y envío a ThingSpeak).

Se realizaron pruebas de funcionamiento continuo durante varias horas.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

En una prueba prolongada se perdió la conexión WiFi y no se recuperaba. Se mejoró la función de reconexión.

## EVIDENCIAS

Figura 8. Evidencias Semana 8.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

Las alertas convierten al sistema en una herramienta más útil.

# SEMANA 9 – PRUEBAS DEL CIRCUITO Y DEMOSTRACIÓN (PROTOTIPO)

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron pruebas completas del circuito montado en protoboard con el sensor DHT11. El sistema se dejó funcionando de forma continua en un ambiente controlado para verificar estabilidad de lecturas, conexión WiFi y envío a ThingSpeak.

Se documentó el comportamiento del sistema y se generaron gráficas con los datos reales del entorno de prueba.

No se realizó instalación física dentro del salón 411C. El proyecto se presenta únicamente como prototipo funcional de demostración en protoboard.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Mantener una señal WiFi estable durante pruebas largas. Se solucionó ubicando el circuito cerca del router y mejorando la reconexión.

## EVIDENCIAS

Figura 9. Evidencias semana 9.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

Aunque no se instaló en el aula, las pruebas demuestran que el prototipo es viable y está listo para una posible implementación futura.

# SEMANA 10 – DOCUMENTACIÓN FINAL Y PANEL PARA CONSULTA

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se consolidó toda la documentación técnica: requerimientos, diagramas, código comentado y evidencias. Se organizaron fotografías del circuito, capturas de pantalla y gráficas.

Se preparó el acceso al panel de ThingSpeak y se elaboró un instructivo breve de interpretación de las gráficas y del rango de confort.

Se realizaron las últimas pruebas de funcionamiento del prototipo.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Organizar de forma clara todas las evidencias acumuladas. Se resolvió con una estructura de carpetas ordenada.

## EVIDENCIAS

Figura 10. Evidencias semana 10.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

Un proyecto no termina solo cuando el hardware funciona; también debe ser comprensible para quien lo va a consultar.