SEMANA 6 DEL PROYECTO

AUTORES:

NICOLÁS DAVID GARCÍA LEGUIZAMO

JUAN PABLO HERNÁNDEZ CABALLERO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

BUCARAMANGA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	SEMANA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	1

1.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	1

1.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	1

1.3	EVIDENCIAS	1

1.4	OBSERVACIONES	2

2.	SEMANA 2 – INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	3

2.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	3

2.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	3

2.3	EVIDENCIAS	3

2.4	OBSERVACIONES	4

3.	SEMANA 3 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSAMBLE FÍSICO	5

3.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	5

3.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	5

3.3	EVIDENCIAS	5

3.4	OBSERVACIONES	5

4.	SEMANA 4 – PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA DEL SENSOR DHT11	6

4.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	6

4.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	6

4.3	EVIDENCIAS	6

4.4	OBSERVACIONES	6

5.	SEMANA 5 – IMPLEMENTACIÓN DE LA CONECTIVIDAD WIFI	7

5.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	7

5.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	7

5.3	EVIDENCIAS	7

5.4	OBSERVACIONES	7

6.	SEMANA 6 – INTEGRACIÓN CON THINGSPEAK	8

6.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	8

6.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	8

6.3	EVIDENCIAS	8

6.4	OBSERVACIONES	8

LISTA DE FIGUIRAS

Figura 1. Evidencias semana 1	1

Figura 2. Evidencias semana 2	3

Figura 3. Evidencias semana 3	5

Figura 4. Evidencias semana 4.	6

Figura 5. Evidencias semana 5.	7

Figura 6. Evidencias semana 6.	8

# SEMANA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el análisis inicial del problema. Se identificó que en el salón 411C no existía un registro objetivo de temperatura y humedad a lo largo del día. Las quejas de estudiantes y docentes se basaban solo en percepciones personales.

Se elaboró el título del proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos. Se construyeron el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos. Se identificaron los actores del sistema (sensor + ESP32, plataforma en la nube, directivos, docentes, estudiantes y personal de mantenimiento).

Se decidió que el proyecto sería de escala pequeña y de bajo costo, priorizando un prototipo funcional y demostrable.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

La principal dificultad fue delimitar el alcance. Se optó por un solo salón como referencia y por desarrollar un prototipo en lugar de una instalación definitiva.

## EVIDENCIAS

Figura 1. Evidencias semana 1

Fuente: Imagen independiente

## OBSERVACIONES

Esta semana sentó las bases conceptuales del proyecto.

# SEMANA 2 – INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se investigaron sensores de temperatura y humedad. Aunque el DHT22 ofrece mayor precisión, se decidió utilizar el DHT11 por disponibilidad. El DHT11 tiene una precisión aproximada de ±2 °C en temperatura y ±5 % en humedad, suficiente para un prototipo de demostración.

Se seleccionó el ESP32 por su WiFi integrado. Se eligió ThingSpeak como plataforma en la nube por ser gratuita y generar gráficas automáticamente.

Se diseñó la arquitectura IoT en cuatro capas: Percepción (DHT11 + ESP32), Red (WiFi), Procesamiento/Almacenamiento (ThingSpeak) y Aplicación (panel web).

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Se evaluó si usar MQTT o HTTP. Se optó por HTTP GET por su simplicidad con ThingSpeak.

## EVIDENCIAS

Figura 2. Evidencias semana 2

Fuente: Imagen independiente

## OBSERVACIONES

La investigación permitió definir claramente el flujo de datos y evitar compras innecesarias.

# SEMANA 3 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSAMBLE FÍSICO

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se adquirieron: ESP32 DevKit, sensor DHT11, cables Dupont, protoboard y cargador USB 5V.

Se realizó el montaje en protoboard:

- VCC del DHT11 → 3.3V del ESP32

- GND → GND

- DATA → GPIO 4

Se instaló Arduino IDE, se agregó el soporte para placas ESP32 y se instalaron las librerías DHT sensor library y Adafruit Unified Sensor.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

El ESP32 no era reconocido inicialmente. Se solucionó instalando el driver CH340.

## EVIDENCIAS

Figura 3. Evidencias semana 3

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

El ensamble es sencillo, pero las conexiones deben quedar firmes para evitar errores de lectura.

# SEMANA 4 – PROGRAMACIÓN DE LA LECTURA DEL SENSOR DHT11

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se escribió el código para leer temperatura y humedad del DHT11. Los valores se mostraron en el Monitor Serial cada 2 segundos.

Se realizaron pruebas en diferentes condiciones y se documentaron los primeros valores obtenidos.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

En algunas ocasiones el sensor devolvía “nan”. Se solucionó reforzando las conexiones y aumentando el tiempo entre lecturas.

## EVIDENCIAS

Figura 4. Evidencias semana 4.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

Lograr lecturas estables del DHT11 fue el primer hito técnico importante.

# SEMANA 5 – IMPLEMENTACIÓN DE LA CONECTIVIDAD WIFI

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se agregó la conexión a WiFi. Se configuró el SSID y la contraseña. Se implementó un bucle de espera hasta lograr la conexión y se mostró la dirección IP asignada.

Se probaron diferentes redes y se documentó el comportamiento con señal débil.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Algunas redes institucionales tienen restricciones. Se utilizó una red de acceso libre o hotspot para las pruebas.

## EVIDENCIAS

Figura 5. Evidencias semana 5.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

La conectividad WiFi es el puente necesario entre el sensor y la nube.

# SEMANA 6 – INTEGRACIÓN CON THINGSPEAK

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se creó una cuenta en ThingSpeak y un canal con dos campos (Field 1: Temperatura, Field 2: Humedad). Se obtuvo la Write API Key.

Se modificó el código para enviar los datos cada 5 minutos mediante HTTP GET. Se verificó que los datos llegaran correctamente al canal.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Al inicio los datos no se reflejaban por un error en la API Key. Se corrigió y el envío funcionó.

## EVIDENCIAS

Figura 6. Evidencias semana 6.

Fuente: Imagen Independiente

## OBSERVACIONES

A partir de esta semana el sistema se convierte en un verdadero sistema IoT.