SEMANA 2 DEL PROYECTO

AUTORES:

NICOLÁS DAVID GARCÍA LEGUIZAMO

JUAN PABLO HERNÁNDEZ CABALLERO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

BUCARAMANGA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	SEMANA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	1

1.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	1

1.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	1

1.3	EVIDENCIAS	1

1.4	OBSERVACIONES	2

2.	SEMANA 2 – INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	3

2.1	ACTIVIDADES REALIZADAS	3

2.2	DIFICULTADES ENCONTRADAS	3

2.3	EVIDENCIAS	3

2.4	OBSERVACIONES	4

LISTA DE FIGUIRAS

Figura 1. Evidencias semana 1	1

Figura 2. Evidencias semana 2	3

# SEMANA 1 – DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el análisis inicial del problema. Se identificó que en el salón 411C no existía un registro objetivo de temperatura y humedad a lo largo del día. Las quejas de estudiantes y docentes se basaban solo en percepciones personales.

Se elaboró el título del proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos. Se construyeron el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos. Se identificaron los actores del sistema (sensor + ESP32, plataforma en la nube, directivos, docentes, estudiantes y personal de mantenimiento).

Se decidió que el proyecto sería de escala pequeña y de bajo costo, priorizando un prototipo funcional y demostrable.

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

La principal dificultad fue delimitar el alcance. Se optó por un solo salón como referencia y por desarrollar un prototipo en lugar de una instalación definitiva.

## EVIDENCIAS

Figura 1. Evidencias semana 1

Fuente: Imagen independiente

## OBSERVACIONES

Esta semana sentó las bases conceptuales del proyecto.

# SEMANA 2 – INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Se investigaron sensores de temperatura y humedad. Aunque el DHT22 ofrece mayor precisión, se decidió utilizar el DHT11 por disponibilidad. El DHT11 tiene una precisión aproximada de ±2 °C en temperatura y ±5 % en humedad, suficiente para un prototipo de demostración.

Se seleccionó el ESP32 por su WiFi integrado. Se eligió ThingSpeak como plataforma en la nube por ser gratuita y generar gráficas automáticamente.

Se diseñó la arquitectura IoT en cuatro capas: Percepción (DHT11 + ESP32), Red (WiFi), Procesamiento/Almacenamiento (ThingSpeak) y Aplicación (panel web).

## DIFICULTADES ENCONTRADAS

Se evaluó si usar MQTT o HTTP. Se optó por HTTP GET por su simplicidad con ThingSpeak.

## EVIDENCIAS

Figura 2. Evidencias semana 2

Fuente: Imagen independiente

## OBSERVACIONES

La investigación permitió definir claramente el flujo de datos y evitar compras innecesarias.